**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | Pembangunan Sistem Pangkalan Data Syarikat SInga Maju |
| 2. | : | **Objektif Projek** | Memudahkan pengurusan maklumat di Syarikat Singa Maju. |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Januari-Jun** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** |  |
| 5. | : | **Laporan Projek** | \*rujuk lampiran |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | \*rujuk lampiran |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| 1.Arahan SQL    2.Entity Relationship Diagram Singa Maju  Entity Relational Diagram  Syarikat Singa Maju  Pekerja  Cawangan  Pengurus   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | | | Bil | Isu masalah | Pelan tindakan | | 1 | Tidak dapat menyediakan maklumat pekerja akibat pertindihan data | Mewujudkan sistem pangkalan data | | 2 | Berlaku keciciran maklumat pekerja | Mewujudkan entiti | | 3 | Pengurus tidak mempunyai maklumat yang lengkap berkaitan dengan cawangan | Membuat atribut dalam entiti | | 4 | Pemilik syarikat sukar untuk menguruskan pembayaran gaji kerana tiada maklumat sebenar pekerja dan pengurus | Membuat jadual dalam sistem pangkalan data | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta gantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Tahun |
| 1 | Perancangan pangkalan data | Januari-Februari | 2018 | Januari-Februari | 2018 |
| 2 | Analisis data dan takrifan kehendak pengguna | Februari-Mac | 2018 | Februari-Mac | 2018 |
| 3 | Reka bentuk pangkalan data | Mac-Mei | 2018 | Mac-Mei | 2018 |
| 4 | Pelaksanaan dan pemuatan | Mei | 2018 | Mei | 2018 |
| 5 | Pengujian dan penilaian | Mei-Jun | 2018 | Mei-Jun | 2018 |
| 6 | Pengendalian dan penyelenggaraan | Jun | 2018 | Jun | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer DELL | 22/4/2008 | Makmal |
| Printer OKI | 4/11/2008 | Makmal |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Catatan pembangun |
| Disahkan oleh  **Nama:**  **Jawatan:Pengatucara**  **Unit/ sektor/ syarikat:**  **Tarikh:** |

Sistem Maklumat Syarikat Singa Maju